附件1

根据国家“无废城市”建设指标体系，结合南昌市经济产业发展现状，选定49个三级指标建立南昌市“无废城市”建设指标体系，其中必选指标25项（标记★），自选指标20项，新增特色指标4项（标记☆）。

南昌市“无废城市”建设指标体系

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 2022年 （现状值） | 2025年 （目标值） | 2027年 （目标值） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固体废物源头减量 | 工业源头减量 | 一般工业固体废物产生强度★ | 0.38吨/万元 | 0.35吨/万元 | 0.3吨/万元 | 市生态环境局 |
| 2 |  |  | 工业危险废物产生强度★ | 0.0068吨/万元 | ≤0.006吨/万元 | ≤0.006吨/万元 | 市生态环境局 |
| 3 |  |  | 通过清洁生产审核评估工业企业占比★ | 100% | 100% | 100% | 市生态环境局、市发展改革委 |
| 4 |  |  | 开展绿色工厂建设的企业数量 | 19家 | 60家 | 90家 | 市工业和信息化局 |
| 5 |  |  | 开展生态工业园区建设、循环化改造、绿色园区建设的工业园区占比（开展循环化改造、绿色园区建设的工业园区数量） | 28.6% （省级以上循环化改造园区6家、省级以上绿色园区2家） | 85.7% （省级以上循环化改造园区6家、省级以上绿色园区6家） | 85.7% （省级以上循环化改造园区6家、省级以上绿色园区7家） | 市发展改革委、市工业和信息化局 |
| 6 | 固体废物源头减量 | 工业源头减量 | 绿色矿山建成率（完成绿色矿山建设的矿山数量与持证在产矿山总数量占比）★ | 50% | ≥50% | ≥50% | 市自然资源 规划局 |
| 7 |  | 农业源头减量 | 绿色食品、有机农产品种植推广面积 | 17.34万亩 | 18.5万亩 | 19万亩 | 市农业农村局 |
| 8 |  |  | 畜禽养殖标准化示范场数量 | 5个省部级，22个 市级 | 11个省部级，15个 市级 | 10个省部级，12个 市级 | 市农业农村局 |
| 9 |  | 建筑业源头减量 | 绿色建筑占新建建筑的比率★ | 92.82% | 100% | 100% | 市住房城乡 建设局 |
| 10 |  |  | 装配式建筑占新建建筑的比率 | 30.1% | 40% | ≥40% | 市住房城乡 建设局 |
| 11 |  | 生活领域源头减量 | 生活垃圾清运量 （含餐厨垃圾）★ | 190.24万吨 | 225万吨 | 249万吨 | 市城管执法局、市农业农村局 |
| 12 |  |  | 城市居民小区生活垃圾分类覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 市城管执法局 |
| 13 |  |  | 农村地区生活垃圾分类覆盖率 | 43.32% | ≥43.32% | ≥43.32% | 市农业农村局 |
| 14 |  |  | 快递绿色包装使用率 | 33.5% | 60.5% | 65% | 市邮政管理局 |
| 15 | 固体废物资源化利用 | 工业固体废物资源化利用 | 一般工业固体废物综合利用率★ | 94% | 95% | ≥95% | 市生态环境局 |
| 16 |  |  | 工业危险废物综合利用率★ | 90.4% | ≥83% | ≥83% | 市生态环境局 |
| 17 |  |  | 秸秆综合利用率★ | 93.6% | 94% | ≥94% | 市农业农村局 |
| 18 |  |  | 畜禽粪污综合利用率★ | 85%以上 | ≥85% | ≥85% | 市农业农村局 |
| 19 |  |  | 农膜回收率★ | 85% | ≥85% | ≥85% | 市农业农村局 |
| 20 |  |  | 农药包装废弃物回收率 | — | 80% | ≥80% | 市农业农村局 |
| 21 |  | 建筑垃圾资源化利用 | 建筑垃圾资源化利用率★ | 2.5%（2023年） | 6% | 9.6% | 市城管执法局 |
| 22 |  | 生活领域固体废物资源化利用 | 生活垃圾回收利用率★ | 35% | 35%以上 | 35%以上 | 市城管执法局 |
| 23 |  |  | 医疗卫生机构可回收物回收率★ | 38% | 40% | 50% | 市卫生健康委 |
| 24 | 固体废物最终处置 | 危险废物安全处置 | 工业危险废物填埋处置量下降幅度★ | — | — | — | 市生态环境局 |
| 25 |  |  | 医疗废物收集处置体系覆盖率★ | 91% | 99% | ≥99% | 市卫生健康委 |
| 26 |  | 一般工业固体废物贮存处置 | 一般工业固体废物贮存处置量下降幅度★ | — | 5% | ≥5% | 市生态环境局 |
| 27 |  | 农业固体废物处置 | 病死畜禽集中无害化处理率 | 86.12% | ≥85% | ≥85% | 市农业农村局 |
| 28 |  | 生活领域固体废物处置 | 生活垃圾焚烧处理能力占比★ | 91% | 87% | 87% | 市城管执法局 |
| 29 |  |  | 城镇污水污泥无害化处置率★（城区污水污泥无害化处置率★） | 100% | 100% | 100% | 市城管执法局 |
| 30 | 保障能力 | 制度体系建设 | “无废城市”建设地方性法规、政策性文件及有关规划制定★ | — | 制定 | 制定 | 负责“无废城市”建设的相关部门 |
| 31 |  |  | “无废城市”建设协调机制★ | — | 建立 | 建立 | 负责“无废城市”建设的相关部门 |
| 32 | 保障能力 | 制度体系建设 | “无废城市”建设成效纳入政绩考核情况 | — | 纳入 | 纳入 | 市生态环境局、市委组织部 |
| 33 |  |  | 开展“无废城市细胞”建设的单位数量（机关、企事业单位、景区、饭店、商场、集贸市场、社区、村镇） | — | 120个 | 240个 | 市管局、市生态环境局、市文广旅游局、市教育局、市工业和信息化局、市农业局、市市场监管局、市邮政管理局等各相关部门 |
| 34 |  | 市场体系建设 | “无废城市”建设项目投资总额★ | — | 5亿元 | 后续根据“无废城市”建设动态更新项目及投资 | 市生态环境局、市发展改革委、市农业农村局、市城管执法局 |
| 35 |  |  | 危险废物经营单位环境污染责任保险覆盖率 | — | 12% | 12% | 国家金融监督管理总局江西监管局、市生态环境局 |
| 36 |  |  | “无废城市”绿色债券存量 | 40亿元（中国证券监督管理委员会江西监管局） | 20亿元（中国证券监督管理委员会江西监管局） | 20亿元（中国证券监督管理委员会江西监管局） | 中国证券监督管理委员会江西监管局、人行江西省分行、市委金融办 |
| 37 |  | 技术体系建设 | 主要参与制定固体废物资源化、无害化技术标准与规范数量 | — | 根据市直相关部门提出制订计划进行统计 | 根据市直相关部门提出制订计划进行统计 | 市市场监管局、市直各相关部门 |
| 38 | 保障能力 | 监管体系建设 | 固体废物管理信息化监管情况★ | 南昌市工业固废监管平台 | 南昌市工业固废监管平台 | 南昌市工业固废监管平台 | 市生态环境局、市直各相关部门 |
| 39 |  |  | 危险废物规范化管理抽查合格率 | 97.8% | 100% | 100% | 市生态环境局 |
| 40 |  |  | 固体废物环境污染刑事案件立案率★ | 100% | 100% | 100% | 市公安局、市生态环境局 |
| 41 |  |  | 涉固体废物信访、投诉、举报案件办结率 | 100% | 100% | 100% | 市生态环境局 |
| 42 |  |  | 固体废物环境污染案件开展生态环境损害赔偿工作的覆盖率 | — | 60% | 90% | 市生态环境局 |
| 43 | 群众获得感 | 群众获得感 | “无废城市”建设宣传教育培训普及率 | — | 80% | 90% | 市生态环境局、市文广旅游局、市委宣传部 |
| 44 |  |  | 政府、企事业单位、非政府环境组织、公众对“无废城市”建设的参与程度 | — | 充分参与 | 充分参与 | 市管局、市文广旅游局、市生态环境局 |
| 45 |  |  | 公众对“无废城市”建设成效的满意程度★ | — | 50% | 80% | 市生态环境局 |
| 46 | 特色指标☆ |  | 打造固体废物综合利用循环经济产业园☆ | — | 生活垃圾“零填埋” | 生活垃圾“零填埋”， 餐厨垃圾处理能力较2022年提升50% | 市城管执法局 |
| 47 |  |  | 污泥处置能力提升 （以处置含水率60%污泥计）☆ | 400吨/天 | 400吨/天 | ≥400吨/天 | 市城管执法局、市生态环境局 |
| 48 |  |  | 完善南昌市工业固体废物平台建设☆ | — | 南昌市工业固体废物平台新增医疗废物管理专题和一般工业固废管理专题两大模块；升级汽修行业危废管理专题、规范化管理评估和固废管理移动APP（管理端：南昌固废监管；企业端：环保微管家）三大模块 | 南昌市工业固体废物平台新增医疗废物管理专题和一般工业固废管理专题两大模块；升级汽修行业危废管理专题、规范化管理评估和固废管理移动APP（管理端：南昌固废监管；企业端：环保微管家）三大模块 | 市生态环境局 |
| 49 |  |  | 医疗废物规范化管理☆ | — | 推进南昌市大型医疗机构医疗废物电子联单转移，完善其他医疗机构医疗废物收运体系 | 推进南昌市大型医疗机构医疗废物电子联单转移，完善其他医疗机构医疗废物收运体系 | 市生态环境局 |

注：①“—”表示该指标该年度无数据统计或我市不涉及相关数据。

附件2

南昌市“无废城市”建设责任清单

| 序号 | 部门 | 工作职责内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 市委组织部 | - 1.将“无废城市”建设评估结果作为领导班子和领导干部综合考核评价、选拔任用、管理监督的重要依据。2.加强生态环境部门领导班子和干部队伍建设。 |
| 2 | 市委宣传部 | 协调开展“无废城市”建设宣传，形成崇尚生态文明、推进生态文明建设的良好社会氛围的宣传工作。 |
| 3 | 市委金融办 | 积极引导金融机构创新绿色金融产品和服务，大力发展绿色信贷、绿色直接融资、绿色保险，加大对“无废城市”建设的金融支持力度。 |
| 4 | 市发展改革委 | - 1.负责组织拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划。2.负责推动构建市场导向的绿色技术创新体系，发展壮大节能环保产业。3.配合生态环境等部门建设生态环境保护信用体系，并依法将生态环境信用信息纳入公共信用信息平台。4.按职责分工，推广、规范政府和社会资本合作模式，引导社会资本参与“无废城市”建设。 |
| 5 | 市教育局 | 1.负责将生态文明建设和生态环境保护教育纳入学校教学内容，普及垃圾分类知识和“无废”文化理念。2.负责推进绿色学校创建行动，组织创建“无废校园”。 |
| 6 | 市科技局 | 负责鼓励企业、科研平台围绕“无废城市”建设开展固体废物减量化、资源化利用、无害化处置等科研攻关，推动科技成果转化。 |
| 7 | 市工业和信息化局 | - 1.负责指导工业领域生态环境保护工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。2.负责拟订并组织实施工业领域能源节约和资源综合利用促进政策、规划、标准，参与拟订工业污染控制政策。3.会同生态环境、市场监管、应急等部门利用综合标准依法依规推动钢铁、水泥等行业落后产能退出工作。4.负责构建绿色制造体系（含开展绿色工厂、绿色园区等无废城市细胞建设工作）。 |
| 8 | 市公安局 | 依法侦办涉嫌生态环境刑事犯罪案件和因环境违法需要给予行政拘留的环境违法案件。 |
| 9 | 市司法局 | 负责开展生态环境保护法律服务工作，对因生态环境损害导致合法权益受到侵害的符合法律援助条件的公民提供法律援助，会同有关部门指导生态环境保护矛盾纠纷调解工作。 |
| 10 | 市财政局 | - 1.健全生态文明建设投入保障机制，统筹做好“无废城市”工作经费的预算安排。2.积极落实有利于“无废城市”建设的财政政策。3.落实上级政府绿色采购相关政策。 |
| 11 | 市自然资源规划局 | 1.负责组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。2.负责矿山地质环境恢复治理、绿色矿山建设等工作。3.将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，严格用地准入。 |
| 12 | 市生态环境局 | - 1.会同有关部门推进“无废城市”建设，牵头开展全市“无废城市”建设的指标制定、组织实施等工作。2.负责对危险废物收集、贮存、运输、处置活动中的环境污染防治工作实施统一监督管理。3.负责有关生态环境保护专项资金的管理工作，配合有关部门做好组织实施和监督工作。4.组织协调和指导“无废城市”建设宣传教育、信息化建设等工作。 |
| 13 | 市住房城乡建设局 | 指导建筑节能和绿色建筑工作，发展装配式建筑。 |
| 14 | 市城管执法局 | - 1.负责生活垃圾、餐厨垃圾的监督管理以及减量化、资源化、无害化工作，统筹指导、组织协调全市生活垃圾分类工作的推广实施。2.建筑垃圾的监督管理工作。 |
| 15 | 市交通运输局 | - 加强对道路危险货物运输许可、省内危险品船运输经营许可及运输工具的监管。 |
| 16 | 市水利局 | - 负责纵深推进河湖“清四乱”常态化规范化。 |
| 17 | 市农业农村局 | - 1.牵头组织改善农村人居环境工作，协调住建、生态环境等部门推进农村生活垃圾、生活污水处理工作。2.负责指导农业清洁生产，推进农药、化肥合理使用和农作物秸秆、废弃农膜资源化利用，会同生态环境部门组织开展农药包装废弃物回收处理。3.会同发展改革部门拟订并实施农业绿色发展规划，指导农业节能减排和现代绿色生态农业发展。4.负责指导畜禽粪污资源化利用和病死禽畜无害化处理。5.负责农业农村领域“无废城市细胞”创建工作。 |
| 18 | 市商务局 | - 1.负责指导和管理再生资源回收工作。2.负责推动商品零售场所、电子商务平台遵守限塑禁塑规定。3.按照有关规定对报废汽车回收拆解进行监督管理。4.负责组织创建商贸流通领域“无废城市细胞”。 |
| 19 | 市文广旅游局 | 1.配合开展“无废城市”文化艺术宣传，营造“无废城市”建设文化氛围。2.协助做好旅游资源开发利用和保护工作中的垃圾减量、垃圾分类的监督管理。按职责指导做好 A级旅游景区景点、旅游星级宾馆、星级旅游民宿的做好塑料污染治理工作。3.鼓励A级旅游景区创建“无废景区”建设。 |
| 20 | 市卫生健康委 | 1.指导和监督医疗废物在医疗机构内的分类、收集、运送、暂存、交接。2.负责指导和监督医疗机构可回收物的回收利用。 |
| 21 | 市应急管理局 | 会同工信、生态环境、市场监管等部门利用综合标准依法依规推动钢铁、水泥等行业、落后产能退出工作，严控高污染高耗能产业产能。 |
| 22 | 市国资委 | 1.鼓励引导国有企业应用绿色债券。2.负责督促所监管企业强化生态环境保护责任，落实生态环境保护、污染防治各项措施，将生态环境保护工作纳入企业负责人经营业绩考核。3.负责组织开展对所监管企业“无废城市”建设工作的宣传、培训与交流。 |
| 23 | 市市场监管局 | 1.推动职责范围内塑料污染治理、过度包装检查。2.负责健全节能、低碳、节材、节矿标准体系，推动制定化肥农药等产品的质量标准，会同有关部门制定固体废物综合利用标准。3.配合有关部门开展生态环境保护专项整治，依法查处违法行为。 |
| 24 | 市管局 | 1.加强公共机构能源资源节约、生态文明建设和生态环境保护宣传引导。2.开展“无废机关”建设，推动公共机构节约型示范单位创建和能效领跑工作，推动政府绿色采购。 |
| 25 | 市政数局 | 配合相关部门在“无废城市”建设云、网、数等信息化基础设施方面提供技术支撑。 |
| 26 | 市检察院 | 1.负责对生态环境刑事案件的立案监督、审查逮捕、审查起诉和侦查活动的监督工作。2.负责对生态环境领域公益诉讼案件的办理。 |
| 27 | 市供销联社 | 推动系统内再生资源企业合理布局再生资源回收网点，参与农业固体废物回收利用工作。 |
| 28 | 市税务局 | 负责落实涉及生态环境保护、节能减排、资源利用的税收政策。 |
| 29 | 市邮政管理局 | 负责组织和推动快递行业使用符合标准的包装物，推进快递包装减量化，促进快递包装废弃物回收和综合利用。 |
| 30 | 人民银行江西省 分行 | 按职责推进绿色信贷发展，督促银行业金融机构按照风险可控、商业可持续原则，创新金融产品和服务，积极支持企业加强生态环境治理。 |
| 31 | 国家金融监督管理总局江西监管局 | 1.与生态环境局一同在危险废物经营单位推行环境污染责任保险。2.负责指导监督保险机构开展环境污染责任保险工作，健全保险理赔服务体系。参与完善环境污染强制责任保险法律法规基础，参与相关制度政策等制定。 |
| 32 | 中国证券监督管理委员会江西监管局 | 推进绿色金融发展，加大绿色债券等对“无废城市”建设项目的支持力度。 |
| 33 | 各县（区）人民政府、各开发区管委会、湾里管理局 | 1.对本行政区域的生态环境保护、生态环境质量和生态环境安全负总责。负责统筹推进、指导、协调、监督本行政区域“无废城市”建设工作。2.负责完成“无废城市”建设指标体系各项指标，统筹落实“无废城市”建设任务清单。3.负责统筹建设生态环境保护公共设施并保障其正常运行，落实“无废城市”重点工程项目和“无废城市细胞”建设。4.负责加强生态环境保护宣传和普及工作，引导公众参与“无废城市”建设。 |

附件3

南昌市“无废城市”建设任务清单

一、工业固体废物领域

| 序号 | 体系 | 任务 | 工作内容 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制度体系 | 编制工业固体废物污染防治规划 | 制定南昌市工业固体废物污染防治规划。 | 2027年 | 市生态环境局 |
| 2 |  | 制定工业固体废物专项排查工作方案 | 针对全市工业固体废物及堆场进行专项排查，建立台账清单。 | 2025年 | 市生态环境局、市自然资源规划局 |
| 3 |  | 制定南昌市废旧物资循环利用体系建设实施方案 | 推进废旧物资回收、利用、交易、政策“四大体系”建设，着力构建回收网络化、利用高效化、产业循环化、监管智能化的废旧物资循环利用体系。 | 2025年 | 市发展改革委、市商务局、市工业和信息化局、市城管执法局 |
| 4 | 技术体系 | 促进工业固废利用技术推广 | 鼓励利用工业固废资源化利用技术。 | 2027年 | 市工业和信息化局 |
| 5 |  | 引导企业环保设备更新改造 | 严格落实污染物排放强制性标准，依法依规推动企业不达标环保设备的淘汰和更新替换；推动钢铁、焦化、水泥等行业超低排放改造。 | 2027年 | 市生态环境局、市工业和信息化局 |
| 6 |  | 推动相关行业技术工艺改进和污染治理设施更新 | 大力推广应用工业资源综合利用先进适用工艺技术设备，持续推进工业固体废物减量和综合利用。 | 2027年 | 市工业和信息化局、市发展改革委、市生态环境局 |
| 7 | 技术体系 | 推动省级以上园区完成循环化改造 | 有序推动省级园区完成循环化改造。 | 2027年 | 市发展改革委 |
| 8 |  | 推动省级以上绿色园区建设 | 有序推动省级以上绿色园区完成建设。到2027年，全市建成绿色园区7家以上。 | 2027年 | 市工业和信息化局 |
| 9 |  | 积极推动绿色工厂创建 | 加快重点行业技术改造。开展技术改造攻坚行动，加快落后低效设备替代，更新升级高端先进设备和试验检测设备。2024年，新增国家级绿色工厂5家以上，省级绿色工厂20家以上，到2027年，全市建成绿色工厂90家以上。 | 2027年 | 市工业和信息化局 |
| 10 |  | 开展绿色矿山建设 | 开展绿色矿山建设，降低矿山固体废物产生和贮存。 | 2027年 | 市自然资源规划局 |
| 11 | 市场体系 | 推行环境污染责任保险 | 危险废物综合经营单位全面推行环境污染责任保险。鼓励其他危险废物经营单位自愿投保。 | 2027年 | 市生态环境局、国家金融监督管理总局江西监管局、市委金融办 |
| 12 | 监管体系 | 严格项目环境准入 | 对工业固体废物及危险废物处置设施或集中处置能力严重不足的废物类别，建设项目开展环境影响评价审批时，严格建设项目固废监管要求。 | 2027年 | 市生态环境局 |
| 13 |  | 淘汰落后产能 | 倒逼能耗、环保、安全、质量、技术不达标的落后产能加快退出。 | 2027年 | 市工业和信息化局、市发展改革委、市生态环境局、市市场监督管理局、市应急管理局 |
| 14 | 监管体系 | 加强联合联动执法 | 强化固体废物环境执法，推进非现场执法工作，通过“双随机、一公开”“互联网+执法”等方式，常态化开展执法监管。加强相关部门联合执法，依法依规查处固体废物污染环境违法违规行为。 | 2027年 | 市生态环境局、市公安局 |
| 15 |  | 落实固体废物违法有奖举报制度 | 对查实存在非法倾倒工业固体废物或医疗废物、非法转移处置危险废物、其他涉及工业固体废物或者医疗废物的环境违法行为，对违法企业做出行政处罚决定后，给予举报人奖励。 | 2027年 | 市生态环境局 |
| 16 |  | 深入开展环境信用评价 | 及时跟踪企业环境守（失）信情况，强化监督管理，督促企业自觉履行生态环境保护法定义务和社会责任。 | 2027年 | 市生态环境局、市发展改革委 |
| 17 |  | 推动企业开展清洁生产审核 | 严格落实强制性清洁生产审核，鼓励企业开展自愿清洁生产审核。 | 2027年 | 市生态环境局、市发展改革委、市工业和信息化局 |
| 18 |  | 加强小微企业危险废物收集试点单位日常监管 | 加强对辖区内小微试点单位的环境监管，并纳入年度危险废物规范化环境管理评估以及“双随机、一公开”监管。 | 2027年 | 市生态环境局 |
| 19 |  | 落实一般工业固体废物申报登记要求 | 引导产废单位通过工业固废监管平台记录一般工业固体废物台账信息，扩大一般工业固体废物申报登记企业覆盖率。 | 2025年 | 市生态环境局 |
| 20 |  | 完善医疗废物收集转运体系 | 促进建立覆盖建制镇和乡村医疗机构的医疗废物收集转运处置体系，推动医疗废物收集转运体系全覆盖。 | 2027年 | 市生态环境局、市卫生健康委 |

二、农业固体废物领域

| 序号 | 体系 | 任务 | 工作内容及目标 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制度体系 | 化肥减量化行动 | 根据《江西省到2025年化肥减量化行动实施方案》要求，到2025年有机肥施用面积占比增加5个百分点以上、主要农作物测土配方施肥技术覆盖率稳定在90%以上、水稻化肥利用率达到43%。 | 2025年 | 市农业农村局 |
| 2 |  | 化学农药减量化行动 | 根据《江西省到2025年化学农药减量化行动实施方案》，水稻等主要粮食作物化学农药使用强度降低5%以上，果菜茶等重要经济作物化学农药使用强度降低10%以上。 | 2025年 | 市农业农村局 |
| 3 |  | 制定畜禽养殖污染防治规划 | 加强对畜禽养殖业的环境监管和工作指导，建立畜禽养殖业环境管理体系，不断提高畜禽养殖管理和污染防治水平。 | 2027年 | 市生态环境局、市农业农村局 |
| 4 | 技术体系 | 提高畜禽规模养殖场粪污处理设施配套率 | 2025年，畜禽规模养殖场粪污处理设施配套率达到99%。 | 2025年 | 市农业农村局 |
| 5 |  | 推进废旧农膜回收利用试点示范 | 开展废旧农膜回收利用、加厚高强度地膜及全生物可降解地膜试验示范。 | 2025年 | 市农业农村局 |
| 6 | 市场体系 | 推进农作物秸秆综合利用 | 完成收储中心建设、秸秆收储、秸秆粉碎还田示范、“五料化”利用等工作，到2025年，农作物秸秆综合利用率达到94%。 | 2025年 | 市农业农村局 |
| 7 |  | 加强畜禽粪污资源化利用 | 引导散养密集区建立养殖小区，使分散养殖逐步向养殖小区转移，逐步实现分散养殖污染集中治理。引导中小规模养殖场发展“养养结合”“养种结合”“养养种结合”“养种养结合”等多种形式的生态立体农业，打通粪污资源化利用“最后一公里”，实现立体种养，到2027年，南昌市畜禽粪污综合利用率达85%以上。 | 2027年 | 市农业农村局 |
| 8 | 监管体系 | 强化农药执法监督 | 加强农药市场检查和农药质量监督抽检，依法依规从严从快查处违规生产经营使用农药的行为。健全农药包装废弃物回收体系，逐步提高农药包装废弃物回收处置比例。 | 2025年 | 市农业农村局 |
| 9 |  | 推动南昌市进一步加强农村生活垃圾收运处置体系建设管理工作方案 | 持续完善全市农村生活垃圾收运处置体系，不断提升农村生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平，全面建立长效管护机制并稳定运行。到2025年，农村生活垃圾收运处置体系及无害化处理保持自然村组全覆盖；农村生活垃圾分类覆盖面明显提高，省级农村生活垃圾分类试点县实现行政村全覆盖，其他县区按照美丽乡镇建设五年行动关于示范类乡镇建成时限有序开展生活垃圾分类；厨余垃圾处理能力大幅提升，以乡镇为单元建设有机废弃物综合处置利用设施或与相邻乡镇共建共享。 | 2025年 | 市农业农村局 |
| 10 |  | 推动《关于进一步加强农用薄膜监管执法工作的通知》（农办科〔2023〕6号） | 扎实开展监管执法。根据《江西省农业农村厅办公室 江西省市场监督管理局办公室 江西省工业和信息化厅办公室 江西省生态环境厅办公室转发关于进一步加强农用薄膜监管执法工作的通知》（赣农厅办函〔2023〕11号）和《农用薄膜管理办法》文件要求，按照农业农村、市场监管、工业和信息化、生态环境部门职责分工，因地制宜抓好农用薄膜监管执法。 | 2025年 | 市农业农村局、市市场监管局、市工业和信息化局、市生态环境局 |

- 生活源固体废物领域

| 序号 | 体系 | 任务 | 工作内容及目标 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制度体系 | 制定城市生活垃圾分类工作考核办法 | 建立完善检查考核监督管理机制，全面提升生活垃圾分类体系建设和管理水平。 | 2025年 | 市城管执法局 |
| 2 |  | 建立城镇生活垃圾处理收费制度 | 健全生活垃圾处理的定价机制、收费制度及补贴政策，实施生活垃圾末端处理的统一调度和统一结算。 | 2025年 | 市发展改革委、市城管执法局、市财政局 |
| 3 |  | 建立餐厨垃圾信息化登记制度 | 建立健全餐厨垃圾从产生、收集、运输、处理全过程信息化登记制度，监管餐厨垃圾流向。 | 2025年 | 市城管执法局、市市场监管局、市农业农村局、市生态环境局 |
| 4 |  | 打造生活领域“无废细胞” | 倡导绿色生活方式，开展“无废机关”“无废医院”“无废学校”“无废社区”“无废乡村”“无废景区”等“无废细胞”建设 | 2027年 | 市管局、市卫生健康委、市教育局、市农业农村局、市文广旅游局、市生态环境局 |
| 5 |  | 修订《南昌市生活垃圾处置运营监管及考核办法》 | 结合近几年运营监管及考核实际情况，进行修订、完善，以进一步规范生活垃圾处置企业的日常运营。 | 2024年 | 市城管执法局 |
| 7 | 技术体系 | 推动城镇生活污水污泥无害化处置 | 实现城镇生活污水污泥干化、协同焚烧等无害化处理。 | 2024年 | 市城管执法局 |
| 8 | 市场体系 | 健全生活垃圾和再生资源两网融合体系 | 市场运作并完善生活垃圾分类智能回收设施，推动城乡生活垃圾分类。推动再生资源回收利用体系与垃圾分类收运体系“两网融合”，合理布局再生资源回收网点。 | 2025年 | 市城管执法局、市商务局、市供销联社 |
| 9 |  | 有序推进厨余垃圾处理设施建设 | 因地制宜，结合自身需求分别建设小型厨余垃圾处理站，稳妥有序推进厨余垃圾处理设施建设。 | 2025年 | 市城管执法局 |
| 10 | 监管体系 | 推动南昌市加强塑料污染治理工作的实施方案 | 开展塑料污染全链条治理，强化塑料污染源头管控，加强废塑料回收、利用、处置等环节环境监管。 | 2025年 | 市发展改革委、市生态环境局、市商务局、市文广旅游局、市市场监管局、市邮政管理局 |
| 11 |  | 加强对餐厨垃圾全过程管理 | 规范餐厨垃圾收集、运输、处置行为，从源头上治理餐厨垃圾与生活垃圾分类存放问题。 | 2025年 | 市城管执法局、市市场监管局、市农业农村局、市生态环境局 |
| 12 |  | 推进旅游景区、饭店生活垃圾分类的相关工作 | 指导星级宾馆、绿色饭店和A级旅游景区树立绿色经营、绿色消费的新理念，组织动员星级宾馆、绿色饭店积极开展生活垃圾分类，星级宾馆、绿色饭店、等级民宿等行业推行不主动提供一次性用品，逐步取消一次性用品。 | 2027年 | 市文广新旅局、市市场监管局 |
| 13 |  | 加强对有害垃圾全过程管理 | 实行有害垃圾单独投放，规范有害垃圾收运管理，不断提高收集率和收运效率，扩大收集覆盖面，完善暂存设施和运输能力。 | 2024年 | 市城管执法局、市生态环境局 |
| 14 |  | 持续开展生活垃圾分类专项执法 | 加强生活垃圾分类常态执法，统筹部署专项执法行动。加强各级执法队伍的协作，健全城管、文化广电旅游、市场监督等多部门联动执法衔接机制。 | 2024年 | 市城管执法局、市生态环境局、市文广旅游局、市市场监督管理局 |
| 15 |  | 推动邮政快递业实现绿色转型 | 加快推进快递包装减量化、标准化和循环化，全市邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等，2027年快递绿色包装使用率达65%。 | 2027年 | 市邮政管理局 |
| 16 |  | 餐饮经营单位倡导“光盘行动” | 餐饮经营单位倡导“光盘行动”，引导消费者适量消费。 | 2027年 | 市市场监管局 |

四、建筑垃圾领域

| 序号 | 体系 | 任务 | 工作内容及目标 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制度体系 | 完善《南昌市建筑垃圾处置专项规划（2021-2035年）》 | 统筹做好建筑垃圾处置规划工作，完善《南昌市建筑垃圾处置专项规划（2021-2035年）》。 | 2025年 | 市城管执法局、市自然资源规划局、市生态环境局、市发展改革委 |
| 2 | 技术体系 | 提升绿色建筑占比 | 全面提升绿色建筑应用比例，到2025年绿色建筑占新建建筑的比率达到100%。 | 2025年 | 市住房城乡建设局 |
| 3 |  | 发展装配式建筑 | 推广绿色低碳建造方式，发展装配式建筑，积极推进装配式建筑产业基地和装配式建筑示范项目建设。到2025年装配式建筑新开工面积占新建建筑总面积的比例达到40%。 | 2025年 | 市住房城乡建设局 |
| 4 | 市场体系 | 推动绿色建材应用 | 推动星级绿色建筑率先采用绿色建材产品，逐步提高绿色建材应用比例，到2030年星级绿色建筑全面推广绿色建材。推进建筑垃圾分类收集、集中处理、资源化利用，推广建筑垃圾再生利用产品，提高建材循环利用率和建筑垃圾资源化利用比例，推进建筑垃圾资源化利用示范基地建设，到2030年建筑垃圾资源化利用率达到55%。 | 2030年 | 市住房城乡建设局、市工业和信息化局、市市场监管局、市发展改革委、市城管执法局、市自然资源规划局 |
| 5 | 监管体系 | 督促按规范落实建筑垃圾处置利用 | 推动优化调整后的《南昌市建筑垃圾处置专项规划（2021-2035年）》分步实施，提升建筑垃圾处置消纳能力，促进建筑垃圾按规范要求处置。 | 2030年 | 市城管执法局、市生态环境局 |
| 6 |  | 开展建筑垃圾运输、处置、利用情况联合执法 | 不定期对全市建筑垃圾处置情况开展执法监督，确保建筑垃圾处置利用规范，打击非法倾倒建筑垃圾。 | 2027年 | 市城管执法局、市生态环境局 |

附件4

南昌市“无废城市”建设推进项目清单

（项目动态更新）

| 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目内容 | 总投资（万元） | 责任单位 | 计划实施周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业固体废物利用处置 | 江西景弘再生资源回收利用有限公司汽车拆解 项目 | 年回收、拆解报废汽车15000辆的生产能力，并对报废汽车拆解后的废旧钢材、废旧有色金属、废旧塑料、轮胎、橡胶制品、氟利昂、废油液等进行再利用。 | 3000 | 江西景弘再生资源回收利用有限公司 | 2023-2025年 |
| 2 |  | 南昌市赣洪园林工程有限公司报废机动车回收、拆解项目 | 项目总占地面积52797m2，总建筑面积约50000m2，其中主要建筑物45500m2（包括报废汽车拆解车间、综合楼、仓库、分解、报废、加工、废金属、塑料、玻璃分拣区等），购置报废汽车拆解系列、新能源电动汽车拆解预处理设备等，可满足年拆解50000辆报废汽车能力。 | 12000 | 南昌市赣洪园林工程有限公司 | 2023-2024年 |
| 3 |  | 江西昂源环保科技有限公司绿色循环综合体再生环保项目 | 非金属废料和碎屑加工处理，固体废物治理，利用废旧建筑材料（242900吨/年）建筑垃圾再生资源回收生产路面透水砖。 | 70000 | 江西昂源环保科技有限公司 | 2024-2027年 |
| 4 |  | 江西文余新材料有限公司生产尼龙隔热条颗粒项目 | 使用原料为汽车水箱破碎料和风扇叶破碎料（PE复合尼龙颗粒）5000吨/年，生产尼龙隔热条颗粒5000吨/年。 | 12400 | 江西文余新材料有限公司 | 2024-2027年 |
| 5 | 工业固体废物利用处置 | 江西新威高分子材料有限公司新材料生产项目 | 主要利用废塑料加工生产再生塑料粒子约110000t/a。使用的原料主要有：PE、PP、PET、HDPE、PS等。 | 50000 | 江西新威高分子材料有限公司 | 2023-2025年 |
| 6 |  | 南昌市固废资源化处置中心项目 | ⒈焚烧：总规模750 吨/天，项目分两期建设。一期投资12999万元，规划污泥处置250吨/天（可掺烧一般固废、生物质等）； ⒉综合利用（污泥基复合燃料）：针对造纸厂、食品厂、酒厂等行业热值较高的污泥，在干化后制造生物质颗粒、RDF燃料。 | 12999 | 铂瑞能源（南昌）有限公司 | 2024-2027年 |
| 7 | 生活垃圾处理 | 南昌泉岭生活垃圾焚烧发电厂扩建预留焚烧线项目 | 1台600吨/天的焚烧生产线+1台20MW发电机级+烟气处理系统+渗滤液处理系统+飞灰处理系统，形成600吨/天的生产垃圾焚烧处理能力。 | 47000 | 南昌首创环保能源有限公司 | 2024-2026年 |
| 8 |  | 厨余垃圾处理厂项目 | 2条日处理100吨的非居民厨余生产线+1条日处理100吨的居民厨余生产线+厌氧发酵产沼气系统+油脂提取+配套环保、办公设施等，形成日处理300吨厨余垃圾的生产能力。 | / | / | 2024-2026年 |
| 9 |  | 江西省兆龙环保科技有限公司污泥处置项目 | 日处理300吨（年最大处理规模可达9万吨）通沟污泥（雨水、生活污水等市政管网污泥） | 780 | 江西省兆龙环保科技有限公司 | 2024-2025年 |
| 10 |  | 高新区园林生态平衡站项目 | 建设一处园林生态平衡站，对园林绿化垃圾进行处理并进行资源化利用，主要包括生产系统、辅助生产系统、辅助设施等。 | 360 | 高新区 | 2024-2025年 |
| 11 | 生活垃圾处理 | 南昌市麦园垃圾填埋场渗滤液深度处理站升级改造项目 | 增加沼液处理系统，对构筑物加装密闭装置，并增设除臭装置等，恢复日处理渗滤液1000立方米的生产能力。 | 2386.64 | 南昌科富华腾环保有限公司 | 2021-2024年 |
| 12 |  | 南昌市麦园固废产业园渗滤液沼气发电综合利用项目 | 配置沼气收集管道，利用富余填埋气体发电装机容量发电上网。对麦园垃圾焚烧发电厂渗滤液处理产出的沼气资源化利用。 | 150 | 南昌市中兰环能技术服务有限公司 | 2023-2024年 |
| 13 | 建筑垃圾资源化利用 | 建设年处理量100万吨建筑垃圾综合加工利用项目 | 年处理100万吨建筑垃圾。分拣出75万吨再生骨料，用于年生产100万吨吸水砖、黏土砖瓦、建筑砌块制造、金属废料及碎屑加工处理。 | 1200（后期预计追加投资） | 江西雄天环保科技有限公司 | 2023-2026年 |
| 14 | 农业固体废物综合利用 | 南昌市2024年农作物秸秆综合利用项目 | 完成收储中心建设、秸秆收储、秸秆粉碎还田示范、“五料化”利用、秸秆种植大球盖菇、秸秆果园覆盖等工作。 | 200 | 南昌市农业农村局 | 2024年1月至2024年12月 |
| 15 |  | 南昌市2025年农作物秸秆综合利用项目 | 完成收储中心建设、秸秆收储、秸秆粉碎还田示范、“五料化”利用等工作。 | 200 | 南昌市农业农村局 | 2025年1月至2025年12月 |
| 16 |  | 2023年废旧农膜回收利用试点示范项目 | 开展废旧农膜回收利用、加厚高强度地膜及全生物可降解地膜试验示范。 | 32 | 南昌市农业技术推广中心 | 2023年1月至2023年12月 |
| 17 |  | 2024年废旧农膜回收利用试点示范项目 | 开展废旧农膜回收利用、加厚高强度地膜及全生物可降解地膜试验示范。 | 32 | 南昌市农业技术推广中心 | 2024年1月至2024年12月 |
| 18 |  | 2025年废旧农膜回收利用试点示范项目 | 开展废旧农膜回收利用、加厚高强度地膜及全生物可降解地膜试验示范。 | 32 | 南昌市农业技术推广中心 | 2025年1月至2025年12月 |

附件5

南昌市“无废城市”建设谋划项目清单

（项目动态更新）

| 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目内容 | 总投资（万元） | 责任单位 | 计划实施周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业固体废物利用处置 | 年处理3000吨新能源动力电池梯次利用项目 | 年处理3000吨新能源动力电池，生产360000kWh小型储能电池用于基站储能 | 1500 | 江西铃瑞再生资源开发有限公司 | 2023-2025年 |
| 2 |  | 江西智环罗亭再生资源回收项目 | 塑料破碎加工线一条，废纸打包流水线一条，干造塑料粒线一条，年产5000吨再生塑料颗粒及300吨废纸再生 | 700 | 江西智环物流有限公司 | 2024-2025年 |
| 3 |  | 鑫贵废旧轮胎回收再生综合利用项目（安义县） | 主要以废旧轮胎为原料进行裂解，年消耗废旧轮胎15万吨，采用裂解工艺，其裂解产品为炭黑、钢丝、裂解油及裂解不凝气，轮胎裂解产品产率正常工况下分别可达到35%、15%、42%和8%，其中，其炭黑需经深加工制粒后作为产品外售 | 10500 | 江西鑫贵常环保再生资源科技有限公司 | 2023-2025年 |
| 4 |  | 江西炎磊再生资源有限公司耐高温尼龙颗粒项目（安义县） | 主要收购尼龙材料以及少量PE复合尼龙材料4900t/a制成的塑料颗粒5000t/a | 800 | 江西炎磊再生资源有限公司 | 2023-2025年 |
| 5 |  | 方大特钢超低排放改造及绿色工厂建设项目 | 对方大特钢的主工艺流程全部实施超低排放改造，全面达到超低排放标准；对方大特钢厂区的无组织烟粉尘排放进行系统控制；提升钢渣等废弃物的资源综合利用水平；综合能源优化工程；厂区环境整治及绿化美化工程。结合南昌市废旧汽车拆解项目以及钢结构制造等项目，建设废钢加工项目，主要包括废钢收集、遴选、剪切、打包等，年产冶金炉料废钢100万吨，主要供方大特钢使用。 | 130000 | 方大特钢科技股份有限公司 | 2021-2026年 |
| 6 | 生活垃圾处理 | 南昌晶彤农业发展有限公司蚯蚓和有机肥料生产项目 | 本项目原料污泥来自生活污水处理厂剩余污泥，已经过脱水和板框压滤，为干泥饼，含水率在50%以下，呈片状，异味较轻，经过破碎后摊铺在养殖床上，堆积密度约2.1吨/立方米，全年用量11440吨/年 | 260 | 南昌晶彤农业发展有限公司 | 2023-2025年 |
| 7 |  | 南昌众携再生资源管理有限公司年产50吨蚯蚓养殖项目 | 处理周边生活污水处理厂污泥3300吨/年 | 1000 | 南昌众携再生资源管理有限公司 | 2023-2025年 |
| 8 | 建筑垃圾资源化利用 | 南昌市建筑垃圾资源化利用项目 | 建筑垃圾资源化利用产业设计年处理建筑垃圾165万吨，包含1条年处理150万吨固定式建筑垃圾破碎筛分及制砂生产线、1条年处理15万吨固定式装修垃圾破碎筛分生产线、并配套建设1条年产50万吨再生水稳生产线、1条年产30万平米再生砖生产线、1座年产30万吨商混站。预制装配式建筑产业主要建设内容包括7条PC建筑生产线和1条ALC隔墙板生产线。共生产17万方PC构件及40万方蒸压加气混凝土砌块。 | 85000 | 市政控股集团南昌市政拓建筑科技有限公司 | 2022-2026年 |
| 9 |  | 智能装配节能复合墙板及气凝胶节能保温生产项目 | 年产30万m2智能装配节能复合墙板及20万m3气凝胶节能保温材料 | 10000 | 江西滨江建材有限公司 | 2023-2025年 |
| 10 | 农业固体废物综合利用 | 利能农作物秸秆回收利用加工有限公司年产3万吨生物质颗粒项目 | 利能农作物秸秆回收利用加工有限公司年产3万吨生物质颗粒项目 | 328 | 江西利能再生资源有限公司 | 2024-2025年 |

附件6

南昌市“无废城市”建设废物清单

生活源固体废物（2022年）（单位：万吨）

| 总量/具体 类别 | 清运量 | 无害化处理量 | 无害化处置率 | 填埋量 |  | 焚烧量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 171.39 | 171.39 | 100% | 0 |  | 171.39 |  |
| 总量/具体 类别 | 产生量 | 无害化处理量 | 无害化处置率 | 利用方式 |  | 资源化利用量 | 资源化利用率 |
|  |  |  |  | 焚烧 | 蚯蚓养殖+土地利用 |  |  |
| 市政污泥 | 49454 | 49454 | 100% | 47297 | 2157 | 2157 | 4.36% |
| 总量/具体类别 | 产生量 | 处理量 |  | 处理公司 |  | 处理工艺 |  |
| 餐厨垃圾 | 18.85 | 5.91 |  | 江西洪源环境发展有限公司 |  | 预处理+厌氧发酵产沼气+油脂提取 |  |
|  |  | 12.94 |  | 南昌首创环保能源公司 江西洪城康恒环境公司 |  | 炉排炉焚烧 |  |
| 总量/具体 类别 | 快递业务量 | 快递绿色包装 使用量 |  | 快递绿色包装使用率 |  |  |  |
| 快递包装 | 6.53 | 2.19 |  | 33.5% |  |  |  |
| 再生资源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具体类别 | 回收总量 |  |  |  |  |  |  |
| 再生资源 | 37.235 |  |  |  |  |  |  |
| 废钢铁 | 27.307 |  |  |  |  |  |  |
| 废有色金属 | 2.156 |  |  |  |  |  |  |
| 废塑料 | 1.212 |  |  |  |  |  |  |
| 废纸 | 4.611 |  |  |  |  |  |  |

农作物秸秆（2022年）（单位：万吨）

| 总量/具体类别 | 产生量 | 可收集量 | 利用量 | 综合利用率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作物秸秆 | 262.46 | 185.95 | 174.16 | 93.6% |

废旧农膜（2022年）（单位：万吨）

| 总量/具体类别 | 使用量 | 回收量 | 回收率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废旧农膜 | 0.1191 | 0.1022 | 85.81% |

建筑垃圾（2022年）（单位：万吨）

| 总量 | 产生量 | 综合利用量 | 综合利用率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑垃圾 | 2341.1038 | 2341.1038 | 100% |

危险废物主要类别（2022年）（单位：吨）

| 序号 | 废物类别 | 产生量 | 累计 贮存量 | 利用量 | 利用率 | 处置量 | 处置率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HW35废碱 | 99386 | 8.3 | 99207 | 99.82% | 179.5 | 0.18% |
| 2 | HW18焚烧处置残渣 | 57824.94 | 0 | 0 | 0.00% | 57824.94 | 100.00% |
| 3 | HW11精（蒸）馏残渣 | 29232.09 | 48.17 | 29026.45 | 99.30% | 197.06 | 0.67% |
| 4 | HW49其他废物 | 7724.24 | 571.73 | 4122.87 | 53.38% | 3130.28 | 40.53% |
| 5 | HW17表面处理废物 | 4893.67 | 279 | 1203.82 | 24.60% | 3926.38 | 80.23% |
| 6 | HW22含铜废物 | 4422.58 | 125.78 | 4401.49 | 99.52% | 34.37 | 0.78% |
| 7 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 4118.36 | 185.74 | 3623.79 | 87.99% | 549.1 | 13.33% |
| 8 | HW23含锌废物 | 3797.25 | 50.46 | 3753.73 | 98.85% | 0.51 | 0.01% |
| 9 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 3230.97 | 134.32 | 2399.55 | 74.27% | 773.14 | 23.93% |
| 10 | HW48有色金属采选和冶炼废物 | 2791.91 | 280.52 | 2751.72 | 98.56% | 11.2 | 0.40% |
| 合计 |  | 217422.01 | 1684.02 | 150490.42 | 69.22% | 66626.48 | 30.64% |
| 1 | 医疗废物 | 20284 | / | / | / | 20284 | 100% |

注：危险废物与一般工业固体废物数据来源于《2022年度南昌市固体废物相关信息公告》

一般工业固体废物（2022年）（单位：万吨）

| 废物类别 | 产生量 | 贮存量 | 综合利用量 | 综合利用率 | 处置量 | 处置率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冶炼废物 | 144.46 | 0 | 144.46 | 100% | 0 | 0 |
| 锅炉渣 | 50.6 | 0.29 | 50.31 | 99.43% | 0 | 0 |
| 粉煤灰 | 33.46 | 0 | 33.46 | 100% | 0 | 0 |
| 脱硫石膏 | 21.64 | 0 | 21.64 | 100% | 0 | 0 |
| 工业粉尘 | 20.44 | 0 | 20.44 | 100% | 0 | 0 |
| 其他废物 | 83.34 | 7.63 | 62.52 | 75.02% | 13.19 | 15.83% |
| 合计 | 353.94 | 7.92 | 332.83 | 94.04% | 13.19 | 3.73% |

2022年南昌市危险废物主要产生单位情况（单位：吨）

| 序号 | 单位名称 | 废物类别 | 产生量 | 自行利用处置量 | 转移量 | 累计 贮存量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江西晶安高科技股份有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物、HW35废碱 | 99276.83 | 0 | 99210.55 | 0.15 |
| 2 | 江西洪城康恒环境能源有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物、HW18焚烧处置残渣、HW49其他废物 | 34981.57 | 0 | 34681.57 | 0 |
| 3 | 方大特钢科技股份有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物、HW11精（蒸）馏残渣、HW23含锌废物、HW49其他废物、HW50废催化剂 | 32888.84 | 719.16 | 32172.33 | 0.85 |
| 4 | 南昌首创环保能源有限公司 | HW18焚烧处置残渣、HW49其他废物 | 23185.72 | 0 | 23185.86 | 0.03 |
| 5 | 江西省江铜铜箔科技股份有限公司 | HW21含铬废物、HW22含铜废物、HW49其他废物 | 4519.14 | 0 | 4537.7 | 141.28 |
| 6 | 江西中再生资源开发有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物、HW29含汞废物、HW49其他废物 | 4129.46 | 0.07 | 4199.83 | 141.42 |
| 7 | 江西兆驰半导体有限公司 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW16感光材料废物、HW32无机氟化物废物、HW34废酸、HW35废碱、HW49其他废物 | 1963.8 | 0 | 1989.33 | 25 |
| 8 | 江铃汽车股份有限公司小蓝工厂 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW12染料、涂料废物、HW17表面处理废物、HW49其他废物 | 1612.31 | 0 | 1598.05 | 23.4 |
| 9 | 江西隆莱生物制药有限公司 | HW02医药废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW49其他废物 | 1224.45 | 0 | 1256.56 | 3.75 |
| 10 | 江西乾照光电有限公司 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW16感光材料废物、HW17表面处理废物、HW32无机氟化物废物、HW34废酸 | 1119.76 | 0 | 1178.82 | 7.7 |
| 合计 |  |  | 204901.88 | - | - | - |
| 占全市比例 |  |  | 93.73% | - | - | - |

2022年南昌市一般工业固体废物主要产生单位基本情况（单位：万吨）

| 序号 | 单位名称 | 废物 名称 | 产生量 | 综合利用情况 |  | 处置情况 |  | 贮存量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 利用量 | 其中，利用往年贮存量 | 处置量 | 其中，处置往年贮存量 |  |
| 1 | 方大特钢科技股份有限公司 | 冶炼废物 | 181.97 | 181.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 国家电投集团江西电力有限公司新昌发电分公司 | 脱硫石膏、炉渣 | 64.74 | 64.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 江西洪城康恒环境能源有限公司 | 炉渣 | 17.87 | 17.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 南昌桂能环保科技有限公司 | 其他废物 | 17.51 | 17.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 江西晨鸣纸业有限责任公司 | 其他废物 | 16.38 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |

附件7