附件1：

南昌市环境信息中心

2020年度部门决算

目    录

第一部分  南昌市环境信息中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市环境信息中心概况

一、部门主要职能

南昌市环境信息中心是主管生态环境工作的市生态环境局下属全额事业单位，主要职责为：1、贯彻执行国家、省、市有关环境监控管理与信息化建设的法律、法规、标准及政策；2、参与制定全市环境监控及信息化建设的规划、计划并组织实施，制定全市环境监控及信息化相关管理制度和技术规范；3、负责污染源排放情况进行监控；4、负责组织实施全市环境信息网络的建设和维护；5、负责全市环保系统的信息技术应用与应用软件开发、管理与推广工作；为各类环境管理应用软件提供技术支持和服务；6、组织开展环境数据及环境信息的收集、传输、存储、处理及共享工作，组织建立集中与分布相结合的环境数据存储管理体系，并负责市级环境数据库建设工作；7、负责全市环境信息化工作，南昌市环保网站、多媒体管理及系统硬件维护工作；8、承担国家环境信息中心、省信息中心和市局下达的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市环境信息中心。

本部门2020年年末实有人数8人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

、

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计3012.25万元，其中年初结转和结余665.64万元，较2019年增加114.12万元，增长20.7 %；本年收入合计2346.61万元，较2019年增加1903.21万元，增长429.2 %，主要原因是：工作任务增加，项目收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入272.37万元，占11.6%；其他收入2074.24万元，占88.4 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计3012.25万元，其中本年支出合计384.8万元，较2019年增加58.2万元，增长17.8 %，主要原因是：工作任务增加，项目开支增加；年末结转和结余2627.44万元，较2019年增加1959.12万元，增长293.1 %，主要原因是：新增项目正在推进当中，项目开支跨年支付。

本年支出的具体构成为：基本支出196.95万元，占51.2%；项目支出187.85万元，占48.8%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为532.17万元，决算数为384.8万元，完成年初预算的72.3 %。其中：

（一）节能环保支出年初预算数为520.07万元，决算数为  372.7万元，完成年初预算的71.7%，主要原因是：项目进度跨年完成，项目款需跨年支付。

（二）社会保障和保障支出年初预算数5.72万元，决算数为5.72万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：全额开支。

（三）住房保障支出年初预算数6.38万元，决算数为6.38万元，完成年初预算的100%，主要原因是：全额开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出127.78万元，其中：

（一）工资福利支出105.45万元，较2019年增加43.95万元，增长71.5 %，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出22.33万元，较2019年减少3.3万元，下降12.9%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.6万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年减少0万元，下降0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0 万元，增长0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0 万元，增长0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，开支减少。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为2.6万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少0元，下降0%，主要原因是无车辆运行费用开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，较年初预算数增加 0万元，增长0 %。

七、政府采购支出情况说明

无

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金5.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“绿色环保网站和环保办公自动化维护项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5.32万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算绩效评价情况来看绩效评价等级达到优。

组织对本单位开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出272.37万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对我单位整体支出委托江西信达管理咨询有限公司等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效评价等级达到良。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算中反映“绿色环保网站和环保办公自动化维护项目”绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“绿色环保网站和环保办公自动化维护项目”绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5.32万元，执行数为5.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是总体目标保障全市生态环境网络安全和信息化管理工作；二是阶段性目标保障网站和视频会议正常运行。发现的问题及原因：一是专业人才相对匮乏。当前我中心擅长计算机信息技术的人员数量较少，工作人员对于信息化科技工作认识不够深刻。因此，增强培训工作势在必行，并且培养信息化科技的专业人才对于我局“科技治污”工作也有着十分重要的作用。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2020年绿色环保网站和环保办公自动化维护项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、立项背景

近年来随着环境保护工作的发展，环境信息化建设取得一定进展。已形成国家、省、市和县四级环境信息业务专网，建立政务网站和环境监控中心，环境管理业务应用系统形成一定规模，在业务管理、综合分析、应急处置等方面发挥了积极的支撑作用。根据市工信委洪工信发【2010】287号《关于印发《2010年度南昌市政府信息系统安全检查指南》文件“将信息安全防护设施建设、运行、维护、检查及管理等费用纳入本部门（单位）年度预算”的要求，预算内项目保障部分维护经费。

2、项目内容及实施情况

保障信息安全防护设施建设、运行、维护，用于信息安全防护设施建设、运行、维护。提高政府信息系统的安全防范能力，维护安全、有序的网络信息环境，防止重大公共信息安全事件的发生，有效确保网络平台和信息技术支撑政府办公、管理等各项工作正常高效的运行。

实施期限：2020年1月1日-2020年12月31日

3、资金投入及使用情况

项目资金实际到位情况分析：

截至2020年12月，绿色环保网站和环保办公自动化维护项目实际到位5.32万元，到位率为100%。

项目资金实际支出情况分析：

项目资金实际到账5.32万，实际支出5.32万，资金执行率100%。

（二）项目绩效目标

总体目标保障全市生态环境网络安全和信息化管理工作。

阶段性目标保障网站和视频会议正常运行。

为进一步加强政府环保工作透明度、加大政府环保在线办事事项、扩大政府生态环境部门与公众之间的交流互动，打造一个政务信息公开、与广大群众交流互动的平台，更好地适应新时期环境管理信息化建设的要求，充分发挥网站为民、便民的作用，中心按照市政府的要求将网站迁移至市政府网站集约化平台，同时收集我局相关政务信息，并在“绿色南昌”和市政府门户网站公开。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

为深化预算管理改革，进一步加强市环境信息项目的监督管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》和国家有关财务规章制度，结合我局预算整体支出的具体情况，按照南昌市生态环境局的总体部署，进行此次绩效评价；同时也可在实践中检验绩效评价工作文件的针对性和可操作性，推动绩效评价的制度建设。

2、绩效评价范围和对象

绩效评价范围为2020年度绿色环保网站和环保办公自动化维护项目。

绩效评价对象：南昌市环境信息中心。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

①科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；

②公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

③分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施；

④绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，结合本项目的特点，运用定量定性原则，确定了绩效评价各级指标。确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标，从项目的资金情况、项目产出指标（数量及质量）、项目的效益指标（社会效益、生态效益、可持续发展）及满意度指标等对项目进行从决策到过程到效益全方位的整体评价。

（1）决策与过程：占权重30分，项目立项、绩效目标设立及资金过程管理等。

（2）产出指标：占权重43分，分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面。

（3）效益指标：占权重17分，分为社会效益、生态效益、可持续影响3个方面。

（4）服务对象满意度：占权重10分，主要是服务对象或公众满意度。

3、评价方法

根据绩效评价小组设定的评价指标和计分标准结合我局具体情况进行自评打分，采用百分制进行计分。

4、评价标准

2、评价指标体系：

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，包括预算资金执行率，产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），效益指标（社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标），满意度指标（服务对象满意度指标）。具体详见《项目绩效评分表》。

（1）预算执行率：占权重30分，用于预算资金执行进度。

（2）产出指标：占权重43分，分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面。

（3）效益指标：占权重17分，分为社会效益、生态效益、可持续影响四个方面。

（4）服务对象满意度：占权重10分，主要是服务对象或公众满意度。

（三）绩效评价工作过程

成立南昌市生态环境局市本级财政专项支出绩效评价工作小组，负责与市财政局绩效办沟通、协调市级财政专项支出绩效评价工作。

工作准备阶段（3月10日前）

结合市级专项资金使用实际及市财政局提出的绩效评价指标设计要求，制定我局财政项目支出绩效总体评价指标体系、分类绩效评价个性指标及评价标准。

数据采集阶段（4月13日前）

制定2020年市本级财政专项支出绩效评价工作具体实施方案并会议通知相关项目单位，各项目单位认真按要求填写项目支出绩效自评表，并在4月13日前完成数据填报、收集、汇总工作，报我局审核。

对采集到的项目绩效评价表进行进一步审核、归类、整理、统计。

部门评价（5月20日前）

根据各项目单位提交的绩效自评表及报告，我局将按照市财政绩效办要求对市级生态环境保护专项资金项目全部开展部门绩效评价，同时根据评价结果，以市生态环境局名义出具项目支出绩效评价报告。

材料提交阶段（5月31日前）

市生态环境局形成项目支出绩效评价报告，于2021年5月31日前提交至市财政局绩效办。

绩效评价报告公开阶段（7月30日前）

将我局所有支出绩效评价报告正文在门户网站全部予以公开。

三、综合评价情况及评价结论

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地查看及问卷调查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为98分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（12分）

根据生态环境部关于主要污染物总量减排监测体系建设运行情况考核的相关规定，污染源自动监控数据传输有效率必须达到90%以上，环保网站的运行和维护直接关系到主要污染物总量减排任务的完成。项目立项依据充分，立项程序符合相关要求；设立的绩效目标合理、明确，并经市财政绩效办审核通过；科学编制资金预算和分配方案；因此，项目决策得12分。

（二）项目过程情况（18分）

1.资金管理情况分析（12分）

2020年绿色环保网站和环保办公自动化维护项目资金5.32万元，下达资金5.32万元，已执行资金5.32万元，资金执行率100%。项目单位制定管理办法规范资金使用，专项资金做到专户管理和专款专用。资金管理得12分。

2．项目组织情况分析（6分）

本项目资金用于绿色环保网站和环保办公自动化等日常维护，每年资金按时下达。项目按计划进行，未发生项目调整情况，所有项目均按申报材料要求有序实施，实施周期为1年，本项目已完成。

因此经南昌市生态环境局市本级财政专项支出绩效评价工作小组审核，组织实施得6分。

（三）项目产出情况（43分）

项目产出设立了数量指标和质量指标。其中数量指标设置了网站正常运行和市生态环境局系统内部网络办公自动化设备运行两个分项指标，质量指标设置了网站通过省市部门组织网络安全检查达标率、保障视频会议三个分项指标。

2020年绿色环保网站和环保办公自动化维护项目产出指标共设4个二级指标，7个三级指标。

1.数量指标（20分）

（1）南昌市生态环境局网站运行率（10分）。

设定目标：全年网站运行率>95%，结合上级部门每月度网站测评报告设定该指标。

评价标准：正常运行率每少1%扣0.1分，扣分为止，以网站2020年实际正常运行情况为准。

完成情况：全年正常运行，每月度省、市两办组织的第三方机构网站测评均合格。

本项得分：10分。

（2）市生态环境局系统内部网络办公自动化设备运行（10分）

设定目标：全年正常运行天数>360天,结合上级网络安全部门不定期检查。

正常运行天数每少1天扣0.1分，扣分为止，以2020年实际正常运行天数为准。

完成情况：全年正常运行，上级网络安全部门检查均合格。

本项得分：10分。

2．质量指标（15分）

（1）网站通过省、市部门组织网络安全检查达标率（10分）

设定目标：100%，结合上级网络安全部门不定期检查。

评价标准：网络安全检查达标率100%，则得满分，每降降5%扣分1，扣分为止。

完成情况：100%，上级网络安全部门检查均合格。

本项得分：10分。

（2）保障部、省、市、县四级视频会议畅通率（5分）

设定目标：100%，结合部、省对我局生态环境系统专网实时监控情况设定。

评价标准：视频会议畅通率100%，则得满分，每降降5%扣分0.5，扣分为止。

完成情况：100%，我局生态环境系统专网网络畅通情况均通过部、省级部门检查。

本项得分：5分。

3.时效指标（6分）

（1）及时维护（6）

设定目标：100%，结合部、省对我局生态环境系统专网实时监控情况设定。

评价标准：按时间要求完成满分，否则0分。响应时间：4-8小时。

完成情况：100%，我局生态环境系统专网网络畅通情况均通过部、省级部门检查。

本项得分：6分。

4．成本指标（7分）

（1）网络运行服务成本（4分）

设定目标：4.8万元，根据我中心的互联网专线业务服务合同设定。

评价标准：不超出计划成本满分，超出计划成本按比例扣分，扣完为止。

完成情况：4.8万，按时支付网络服务费。

本项得分：4分。

（2）维修（护）成本（3分）

设定目标：0.52万元，根据我中心以前年度的零星维修开支设定。

评价标准：不超出计划成本满分，超出计划成本按比例扣分，扣完为止。

完成情况：0.52万元，按要求支付零星维修费用。

本项得分：3分。

（四）项目效益指标（17分）

2020年绿色环保网站和环保办公自动化维护项目效果指标共设3个二级指标，3个三级指标。

1．社会效益指标（5分）

通过网站向社会发布的环境信息，加强人们对环境的关注，促进群众对环境保护工作的理解和支持，提高全民的环保意识。

设定目标：100%

评价标准：达到年度指标值满分，每减少5%扣1分，扣完为止。

完成情况：实际情况100%。

本项得分：5分。

2．生态效益（6分）

项目的实施为生态环境部门决策提供部分依据。

设定目标：100%

评价标准：达到年度指标值满分，每减少5%扣1分，扣完为止。

完成情况：实际情况100%。

本项得分：6分。

3.可持续影响（6分）

保障和改善生态环境具有良好的、持续的影响。

设定目标：100%

评价标准：达到年度指标值满分，每减少5%扣1分，扣完为止。

完成情况：实际情况100%。

本项得分：6分。

（五）项目满意度指标（10分）

（1）群众满意度（5分）

设定目标：95%

评价标准：达到年度指标值满分，每减少5%扣1分，扣完为止。

完成情况：通过对群众进行现场调查并随机抽取人员发放调查问卷的形式对服务对象满意度进行调查，征询使用人员意见建议，根据调查结果服务居民满意度 90%。

本项得分：4分。

（2）监管企业、生态环境系统对网站平台的满意度（5分）

设定目标：95%

评价标准：达到年度指标值满分，每减少5%扣1分，扣完为止。

实际完成情况：通过对服务对象进行现场调查并随机抽取人员发放调查问卷的形式对服务对象满意度进行调查，征询使用人员意见建议，根据调查结果服务对象满意度 90%。

本项得分：4分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.存在的问题

本项目满意度方面还存在不足，包括群众满意度和企业、生态环境系统对网站平台的满意度，分析其原因，主要为：中心机房网络安全防护设备相对落后。信息中心中心机房建设于2012年年底，机房的网络安全防护设备历年来都没有进行过升级改造。

2.改进措施

加强绩效评价力度，提高资金使用效益，为以后争取更多资金用于网络建设作准备，2020年市环境息中心已通过依托电子政务外网构建全省政务环保纵向业务网项目对机房建设进行改造，逐步加大技术人员投入，及时维护，提高网络运行效率，提高用户满意度。

六、有关建议

按照机房改造需求，增加项目资金的申请，采取有效措施，扩大项目实施的成效；加强绩效评价力度，提高资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

无。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2017 年收支差额的数额。

8、上年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、节能环保支出环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

2、节能环保支出其他节能环保支出其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护反面的支出。

3、住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、住房保障支出住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定， 行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员） 、 军队 （含武警）向转役复员刘退休人员发放的用于购买住房的补贴。

5、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

7、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。